CQ2022/1 – PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN HIỆN ĐẠI

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

- Thông tin chung

Lần: 08

Mã nhóm: 07

Thời gian: 30/12/2025

Thời gian họp: 60 phút

Thành viên tham gia:

| STT | MSSV | Họ tên |
| --- | --- | --- |
| 1 | 22120048 | Nguyễn Chí Danh |
| 2 | 22120121 | Lê Viết Hưng |
| 3 | 22120100 | Phạm Trần Trung Hậu |
| 4 | 22120289 | Hồ Ngọc Trung Quân |
| 5 | 22120402 | Trương Dương Anh Tú |

- Mục tiêu

- Từng người báo cáo tiến độ đã thực hiện tasks Sprint 04.

- Phân chia tasks cho Sprint 05.

- Output

- Bảng báo cáo tiến độ:

| MSSV | Họ tên | Tóm tắt tasks đã hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| 22120048 | Nguyễn Chí Danh | - Đã sửa lỗi phần authentication và refresh token - Thiết kế lại database cho request/approve và employee có quản lý |
| 22120121 | Lê Viết Hưng | - Đã thêm vào API cộng point hằng tháng là cộng thêm số point cho activity mà employee đã tham gia - Đã test các chức của phần point |
| 22120100 | Phạm Trần Trung Hậu | - Đã thêm trang và sidebar cho vai trò HR |
| 22120289 | Hồ Ngọc Trung Quân | - Đã làm phân trang cho trang xem danh sách hoạt động - Đã thống nhất fontsize và font cho toàn ứng dụng |
| 22120402 | Trương Dương Anh Tú | - Đã sửa UI chỉnh sửa hoạt động |

- Phân công tasks cho Sprint 05:

  - Tasks Sprint 05

- Vấn đề tồn đọng

- Dashboard Admin thiếu charts để hiển thị báo cáo dữ liệu.

- Database và API cho phần Activity chưa đúng

- Mất route HR khi merge vào nhánh main

- Chưa map API cho chức năng Delete Employee